| Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и Шэджэм районным и Щхьэлыкъуэ къуажэм и администрацэ |  | Къабарты-МалкъарРеспубликаны Чегем районунуШалушкаэлини администрациясы |
| --- | --- | --- |

Администрация сельского поселения Шалушка

Чегемского муниципального района КБР

Адрес: КБР, с. п. Шалушка ,ул. Ленина 60 «а»      тел. 73-1-75. 73-4-36                     adm_shalushka@ mail. ru

«25» июля 2025 г.

ПОСТАНОВЛЕНЭ №

БЕГИМ №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173

«Об утверждении муниципальной

программы "Повышение безопасности

дорожного движения на территории

сельского поселения Шалушка

Чегемского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2027 года"

Во исполнение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь  Уставом сельского  поселения  Шалушка Чегемского  муниципального  района  Кабардино-Балкарской Республики,  администрация сельского  поселения Шалушка  Чегемского  муниципального  района  Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2027 года».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения Шалушка                                                         А. А. Керефов

Приложение

к постановлению

администрации с. п. Шалушка

от  «25» июля 2025 г. № 173

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Повышение безопасности дорожного движения

на территории сельского поселения Шалушка

Чегемского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2027 года"

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2027 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики |
| --- | --- |
| Цель (цели) муниципальной программы | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; обеспечение охраны жизни, здоровья граждан; обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения; повышение уровня защищенности участников дорожного движения; организация профилактической работы с участниками дорожного движения; повышение уровня обучения правильному поведению на улично-дорожной сети детей и подростков, с целью обеспечения безопасности их участия; развития системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП); развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного условий; создание нормативной правовой базы, направленной на совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения; повышение эффективности пропаганды безопасности дорожного движения, контрольно-надзорной деятельности; создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, включая детей и лиц пожилого возраста (пенсионеров) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы | Сокращение количества ДТП; сокращение количества пострадавших в ДТП; сокращение количества погибших в ДТП; сокращение ДТП с участием детей |
| Объёмы финансирования муниципальной программы | Источник финансирования муниципальной программы – местный бюджет. Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 9 600 000 тыс. руб, в том числе по годам: 2025 год – 2 700 000 рублей; 2026 год – 2 800 000 рублей; 2027 год – 4 100 000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Сокращение количества ДТП и снижение тяжести их последствий; улучшение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения; создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития поселения

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения продолжает оставаться одной из наиболее острых на протяжении ряда лет. Аварийность на дорогах во многом определяется постоянно возрастающим количеством транспортных средств, что, в свою очередь, усиливает диспропорцию между плотностью транспортных потоков и состоянием дорожной сети.

Несоответствие существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, крайне низкая дисциплина участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие ДТП отнесли проблему обеспечения безопасности дорожного движения к наиболее приоритетным задачам, решаемым на государственном уровне.

Разработка местных программ с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества ДТП и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Учитывая уровень риска гибели людей в результате ДТП и ущерба, наносимого экономическим интересам поселения, эффективное обеспечение безопасности движения транспорта не может быть достигнуто только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

Понижение уровня аварийности на дорогах объясняется эффективным принятием комплекса совместных мер, включающих в себя: организацию дорожного движения, осуществление контроля за соблюдением правил дорожного движения, создание безопасных условий движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, снижение тяжести последствий для пострадавших в ДТП людей, проведение регулярных профилактических мероприятий.

Большинство ДТП на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики происходят вследствие сознательного нарушения участниками дорожного движения Правил дорожного движения Российской Федерации, несоблюдения водителями транспортных средств скоростного режима, управления автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Одной из причин ненадлежащего состояния дорожной сети поселения является постоянно возрастающая интенсивность движения автотранспорта, обусловленная как ростом автомобилей, принадлежащих населению, так и увеличивающимся год от года потоком транзитных транспортных средств на автодорогах регионального значения, проходящих по территории поселения. В связи с чем, для положительного решения данной проблемы, необходим не только ремонт дорожного полотна, но и повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. К их числу следует отнести: повышение правового сознания всех участников дорожного движения, совершенствование и развитие системы подготовки водителей транспортных средств, создание системы контроля за соблюдением правил дорожного движения всеми его участниками, формирование и внедрение механизма реагирования на противозаконные проявления, проведение профилактической работы; организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. К их числу отнесены: создание безопасных условий движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходного движения, ликвидация участков концентрации ДТП; меры, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. К ним следует отнести совершенствование системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП, создание межведомственной информационной системы обнаружения ДТП, сокращение времени реагирования на создавшуюся чрезвычайную ситуацию, оснащение служб спасения высокоэффективными техническими средствами. С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области формирования законопослушного поведения участников дорожного движения.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения территории  сельского поселения Шалушка на 2025-2027 года» разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства и предусматривает организационную, финансовую и иную поддержку реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, что, в конечном итоге, должно привести к сокращению ДТП, снижению тяжести их последствий и ущерба от ДТП на территории сельского поселения Шалушка Чегемского  муниципального  района  Кабардино-Балкарской Республики.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в сельском поселении Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития поселения, основные цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются сокращение ДТП, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Достижение заявленных целей предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения;

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- повышение культуры вождения;

- повышение требований к подготовке водителей для получения права на управление транспортными средствами и требований к подготовительному процессу;

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-  повышение уровня защищенности участников дорожного движения.

Задачи муниципальной программы позволят создать систему направлений деятельности, а также обеспечить:

- условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников дорожного движения;

- сотрудничество и партнерство с участием всех заинтересованных сторон в муниципальном и частном секторах с привлечением гражданского общества. Оценка достижения целей муниципальной программы по годам ее реализации зависит от количества ДТП (сокращения или роста количества пострадавших в ДТП; сокращения или роста количества погибших в ДТП).

Раздел 3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на 2025 - 2027 годы.

Срок реализации муниципальной программы составляет 3 года. Муниципальная программа реализуется в один этап.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы содержится в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению 3 к муниципальной программе.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Муниципальная программа финансируется из средств бюджета сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 9 600 000 рублей из бюджета сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

При разработке программных мероприятий объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и уточняются в соответствии с принятыми в установленном порядке и отраженными в бюджете решениями о финансировании.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Существует риск сокращения объемов финансирования муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2025 – 2027 годах" из бюджета сельского поселения Шалушка и не предоставления средств из Дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики. Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий программы.

Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.

Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий программы. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:

1) выбор исполнителей мероприятий программы в соответствии с законодательством о контрактной системе;

2) применение мер по координации деятельности участников программы, таких как: правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение.

Реализация программы связана с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти различных уровней, учреждениями и организациями различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления риском используется механизм подписания соглашений (договоров).

Сокращение бюджетного финансирования на реализацию программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета сельского поселения Шалушка и не предоставлением средств из Дорожного фонда Чегемского муниципального района приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Для управления риском применяются следующие меры:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы;

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы, могут привести к отвлечению средств от финансирования программы в пользу других направлений развития Чегемского муниципального района. Для минимизации и управления такими рисками создаются запасы материальных средств и финансовых ресурсов.

## Приложение 1

## к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Шалушка

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

на 2025-2027 года»

План реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2025-2027 годах»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 – 2027 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в зимний и летний периоды | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 2025 год | 2027 год | Всего, в т.ч.: | 125 тыс. руб. | 136 тыс. Руб. | 148 тыс. Руб. | Сокращение количества ДТП и снижение тяжести их последствий; улучшение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования районного значения |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 125 тыс. руб. | 136 тыс. Руб. | 148 тыс. Руб. |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, администрация Чегемского муниципального района | 2025 год | 2027 год | Всего, в т.ч.: | 2 575 тыс.руб. | 2 664 тыс. руб. | 3 952 тыс. руб. | Сокращение количества ДТП и снижение тяжести их последствий; улучшение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования районного значения |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 575 тыс.руб. | 2 664 тыс. руб. | 3 952 тыс. руб. |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2 700 000 | 2 800 000 | 4 100 000 |  |

## Приложение 2

## к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

на 2025-2027 года»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в зимний и летний периоды | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 2025 год | 2027 год | Сокращение количества ДТП и снижение тяжести их последствий; улучшение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования районного значения |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | Администрация сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 2025 год | 2027 год | Улучшение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования районного значения |

## Приложение 3

## к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

на 2025-2027 года»

Перечень

целевых показателей (индикаторов)

результативности муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. измер. | Значения показателей (индикаторов) результативности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год (базовый) | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 2025 – 2027 годах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение количества ДТП | количество ДТП | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2. | Сокращение количества пострадавших в ДТП | количество человек | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Сокращение количества погибших в ДТП | количество человек | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Сокращение количества пострадавших детей в ДТП | количество человек | 1 | 0 | 0 | 0 |